[..]

74. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “NOS Austrumi” un NOS “Dienvidi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” izstrādes pārtraukšanu

Ziņo I. Astaševska

02.12.2022. Kuldīgas novada pašvaldībā tika saņemts SIA “NOS 2”, reģ. Nr. 40203408765, iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par lokālplānojuma vēja parkam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 62 zemes vienībām Skrundas pagastā, Kuldīgas novadā.

25.02.2023. Kuldīgas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr. 7, p. 41.) “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “NOS Austrumi” un NOS “Dienvidi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam” (turpmāk – Lokālplānojums) izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

25.07.2023. tika noslēgts Lokālplānojuma izstrādes līgums (Nr. 0789/2023) (turpmāk – Līgums) starp Kuldīgas novada pašvaldību un SIA “NOS 2” par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu, kurā noteikts, ka, ja divu gadu laikā no līguma par Lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu parakstīšanas Pašvaldībā netiek iesniegts Lokālplānojuma projekts vai pārskats par Lokālplānojuma izstrādes norisi, Pašvaldības dome ir tiesīga izskatīt jautājumu par Lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu. Šajā gadījumā atsevišķa vienošanās par Līguma izbeigšanu nav nepieciešama, un Puses vienojas, ka Līgums zaudēs spēku dienā, kādā stāsies spēkā Pašvaldības domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

Līdz 25.07.2025. Pašvaldībā netika iesniegts Lokālplānojuma projekts vai pārskats par Lokālplānojuma izstrādes norisi, vai saņemta jebkāda informācija par Lokāplānojuma izstrādes norisi.

08.09.2025. pašvaldībā tika saņemta vēstule no SIA “NOS 2”, (reģistrēts pašvaldībā 09.09.2025. ar Nr. KNP/2.13/25/3480) ar lūgumu pagarināt izstrādes Līguma termiņu un turpināt Lokālplānojuma izstrādi, skaidrojot ka:

Laika posmā no lēmuma par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un savstarpējā līguma noslēgšanas ir noritējis darbs pie lokālplānojuma izstrādes, veicot šādus līgumā minētos darbus, atbilstoši noslēgtajam līgumam:

4.1.1.	saņemta Pašvaldības rīcībā esošā informācija par Lokālplānojuma izstrādi;

4.1.2.	informētas Lokālplānojuma darba uzdevumā minētās institūcijas par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un saņemti nosacījumus Lokālplānojuma izstrādei;

4.1.3.	atbilstoši normatīvo aktu prasībām veiktas visas darbības ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma izstrādes nepieciešamības izvērtēšanai un saņemts lēmums par šāda procesa veikšanas nepieciešamību.

Turpmākais darbs pie lokālplānojuma izstrādes uz laiku tika apturēts, ņemot vērā apstākļus, kas nav atkarīgi no lokālplānojuma izstrādātājiem, pašvaldības un vēja parka attīstītāja, bet, ko ietekmēja valsts kopējā politika vēja elektrostaciju attīstībai un būvniecībai:

-	Klimata un enerģētikas ministrija jau 2024. gadā informēja, ka tiks izveidota karte, kurā Latvijā kopumā noteiktas teritorijas, kuras ir piemērotas vēja parku attīstība vai tā ir aizliegta. Šāda karte/informācija publiski nav sniegta, bet ietekmēja attīstītāja lēmuma pieņemšanas procesu attiecībā uz vēja parku attīstību Kuldīgas novadā.

-	plānotās izmaiņas "Elektroenerģijas tirgus likumā", kas stājās spēkā 2025. gada 1. aprīlī un nosaka iespējas veikt izmaiņas rezervētajās elektrojaudās, kas ietekmē reģionā plānoto vēja parku izvietojumu apjomu;

-	lokālplānojumu izstrādes uzsākšanas laikā  Aizsardzības ministrija  izveidojusi vēja parku karti, kurā attēlotas teritorijas, kurās atļautā vēja parku būvniecība, atļauta ar ierobežojumiem un aizliegta. Saskaņā ar šo karti lokālplānojuma teritorija atrodas zonā, kurā vēja parku būvniecība atļauta ar ierobežojumiem. Karte ir spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim. 2024. gada 12. novembrī Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par papildu radaru iegādi vēja parku attīstībai”, kas sniedz risinājumus valsts aizsardzības stiprināšanai un paplašina Nacionālo bruņoto spēku novērošanas spējas gaisa telpā visā Latvijā. Ziņojums arī paredz atvēlēt plašākas teritorijas vēja parku attīstībai Latvijā nākamo trīs gadu laikā. Informatīvajā ziņojumā ir ietverta provizoriskā karte, kas atspoguļo potenciālās izmaiņas no 2028. gada 1. janvāra, pēc esošo radaru pārvietošanas un papildu radaru iegādes un izvietošanas. Saskaņā ar provizorisku karti lokālplānojuma teritorija atrodas zonā, kurā vēja parku būvniecība ir iespējama un atbalstāma.

-	Klimata un enerģētikas ministrijas valsts enerģētikas politika (2025. gada augustā publiski paziņots par pašvaldību lomu lēmumu pieņemšanā un valsts nostāju vēja parku izvietošanā valsts teritorijā).

Pašvaldībā pašlaik tiek izstrādāts jaunais Kuldīgas novada teritorijas plānojums, kas, saskaņā ar  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu,  ir jāizstrādā un jānodod publiskajai apspriešanai līdz 2025. gada 31. decembrim. Stājoties spēkā jaunajam Kuldīgas novada teritorijas plānojumam, Skrundas novada teritorijas plānojums, kas tiek grozīts ar Lokālplānojumu, vairs nebūs spēkā.

Ņemot vērā minēto, pašvaldība secina:

Lai arī SIA “NOS 2” ir veikusi atsevišķus sagatavošanas darbus un sniegusi informāciju par apstākļiem, kas ietekmējuši lokālplānojuma izstrādes procesa virzību, jāņem vērā šādi būtiski aspekti:

- Lokālplānojums tika izstrādāts, lai grozītu Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam, kas tika izstrādāts un apstiprināts pirms administratīvi teritoriālās reformas. Pēc reformas Skrundas novads kā atsevišķa administratīvā teritorija vairs nepastāv, un tā teritorija iekļauta Kuldīgas novadā.

- Pašlaik notiek jaunā Kuldīgas novada teritorijas plānojuma izstrāde, kas aptver visu novada teritoriju, tostarp arī bijušā Skrundas novada teritoriju. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, jaunais teritorijas plānojums ir jāapstiprina līdz 2025. gada beigām.

- Turpinot Lokālplānojuma izstrādi šobrīd, tas radītu juridisku un plānošanas kolīziju, jo Lokālplānojums balstīts uz teritorijas plānojumu, kurš drīzumā zaudēs spēku un pastāv risks, ka lokālplānojuma risinājumi būs pretrunā ar jaunā Kuldīgas novada teritorijas plānojuma redzējumu, mērķiem un attīstības virzieniem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta               4. daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, kā arī Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 17. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (A. Kimbors,                    A. Zvejniece, A. Grīnberga, A. Roberts, I. Astaševska, R. Valters, R. Ernsons, R. Karloviča,                          D. Kalniņa, K. Ansone, D. Mellere, Ē. Pucens, B. Mikāla), „pret” nav, „atturas” nav,  Kuldīgas novada dome nolemj:

- Pārtraukt lokālplānojuma “Lokālplānojums vēja parkam “NOS Austrumi” un “NOS Dienvidi”, kas groza Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam” izstrādi.

- Atzīt, ka saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības un SIA “NOS 2” 2023. gada 25. jūlija līguma Nr. 0789/2023 nosacījumiem, līgums zaudē spēku ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu.

- Informēt SIA “NOS 2” par pieņemto lēmumu, norādot, ka, stājoties spēkā jaunajam Kuldīgas novada teritorijas plānojumam, būs iespējams izvērtēt jauna lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību atbilstoši aktuālajam normatīvajam regulējumam un teritorijas attīstības redzējumam.

- Uzdot Kuldīgas novada pašvaldības iestādei "Kuldīgas attīstības aģentūra" piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nodrošināt paziņojuma par Lokālplānojumu izstrādes pārtraukšanu un šī lēmuma ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, kā arī publicēšanu Kuldīgas novada tīmekļa vietnē www.kuldigasnovads.lv.

- Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas attīstības aģentūra" ir atbildīga par lēmuma izpildi.

Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot prasību Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).

Pievienotie dokumenti: SIA “NOS 2” iesniegums.

Lēmums nosūtāms:  Kuldīgas novada PI "Kuldīgas attīstības aģentūra"; Kuldīgas novada Būvvaldei; Kuldīgas novada Nekustamo īpašumu nodaļai.

[..]

Sēdi vadīja

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 		(paraksts)	            I. Astaševska

Protokolēja

Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece		(paraksts)		L.Damberga

IZRAKSTS PAREIZS

Kuldīgas novada pašvaldības

Personāla speciāliste                                                   (paraksts)*	            E. Zeidaka

Kuldīgā, datums skatāms laika zīmogā

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU